
2024年金港街道民生实事项目

第一，城市配套提升类（1项）：

1.交通安全整治保障项目。实施香南东路（江海路至张家港河）等道路改建扩建工程；实施集镇区、农村道路常态化巡查养护，对老港桥、直港桥等进行维修加固，保障路桥平整顺畅。项目概算1184万元。由建设管理办组织实施，计划2024年1月启动，2024年12月完成。

第二，城市更新行动类（2项）：

2.老旧小区改造维养项目。为辖区无物业老旧小区购买外立面设施掉落第三方保险，实施安定一期、中圩一期等小区内约3000户及小区外约4000米三线梳理；根据需求增设充电、停车棚不少于20个。项目概算500万元。由建设管理办组织实施，计划2024年1月启动，2024年12月完成。

3.民房翻建设施配套项目。在江海路西侧房屋城市更新建设及中苑社区张大圩岸农房集中翻建点位，增设道路、绿化、雨污水改造等配套设施。项目概算200万元。由建设管理办组织实施，计划2024年1月启动，2024年12月完成。

第三，社会公共服务类（3项）：

4.社区功能完善提升项目。对金香社区服务用房装饰（含装饰、空调、智能化、消防改造等），总装修建筑面积2388平方米。项目概算460万元。由建设管理办对接实施，计划2024年6月启动，2024年12月完成。

5.养老服务能力提升项目。探索推动社会化运营“社区食堂”，在有条件的村（社区）增设老年人就餐点2个；在街道综合养老中心设置适老化改造体验室,推动完成老年人家庭适老化改造不少于130户。项目概算100万元。由社会事业办组织实施，计划2024年1月启动，2024年12月完成。

6.殡仪服务中心改建项目。利用长山村高峰墓区闲置用房，改建街道殡仪服务中心（集中办丧点），推进移风易俗，缓解辖区群众文明办丧需求。项目概算50万元。由社会事业办组织实施，计划2024年1月启动，2024年6月完成。

第四，生态环境建设类（1项）：

7.幸福河湖消劣争优项目。推进石头港河道清淤和南闸水泵改造,完成劣V类河道治理销号13条，推进幸福河湖建设不少于3条。项目概算50万元。由农村工作办（河长办）对接实施，计划2024年1月启动，2024年11月完成。

第五，民生微实事类（1项）：

8.民生微实事（社区党组织为民服务）项目。开展社区治理营造、消除安全隐患、整治社区环境、文化体育特色和关爱居民公益等民生微实事（社区党组织为民服务）项目，充分发挥居民议事会作用，解决社区居民身边的小事、实事。项目概算690万元。由社会事业办组织实施，计划2024年1月启动，2024年12月完成。



